# 02-第2次园区改造项目专题会纪要

演示资料：以下内容为虚构的园区改造项目会议纪要，仅用于体验会议时间轴、同类议题追踪和原文核对功能，不构成实际审计事实。

第2次园区改造项目专题会

会议日期：2026-01-22

参会人员：张华、李宁、王敏

列席人员：陈静、周涛

议题1：新增设备需求与预算调整

同类事项：预算调整与资金支付

会议听取新增备用设备需求说明，预计总额由120万元调整为128万元。会议要求先取得预算调整批复，未批复前不得按增加额签约。

涉及金额（万元）：128

责任部门：财务部；要求时限：2026-02-05；办理阶段：申请调整

议题2：采购方案与评审要求

同类事项：设备采购与验收

会议审议设备采购方案，要求在预算调整批复后组织采购，并完整记录评审过程及供应商响应情况。

涉及金额（万元）：128

责任部门：采购部；要求时限：2026-02-05；办理阶段：采购准备

议题3：采购资料归档责任

同类事项：整改与责任落实

会议要求采购部建立归档清单，项目部和财务部按职责提供需求论证、预算批复和审批记录，由陈静每月核对缺项。

涉及金额（万元）：未载明

责任部门：综合部；要求时限：2026-02-05；办理阶段：明确责任