# 01-第1次园区改造项目专题会纪要

演示资料：以下内容为虚构的园区改造项目会议纪要，仅用于体验会议时间轴、同类议题追踪和原文核对功能，不构成实际审计事实。

第1次园区改造项目专题会

会议日期：2026-01-08

参会人员：张华、李宁、王敏

列席人员：赵磊、陈静

议题1：年度资金计划与支付前提

同类事项：预算调整与资金支付

会议审议年度设备采购资金安排，暂按120万元控制。财务部门应核对预算批复，合同签订及验收手续齐全后方可申请支付。

涉及金额（万元）：120

责任部门：财务部；要求时限：2026-01-20；办理阶段：拟定方案

议题2：设备采购需求论证

同类事项：设备采购与验收

会议要求采购部补充设备型号、数量及需求依据，组织使用部门论证后启动采购。采购预算暂按120万元控制。

涉及金额（万元）：120

责任部门：采购部；要求时限：2026-01-20；办理阶段：需求论证

议题3：施工准备与场地移交

同类事项：改造工程进度

会议要求项目部完成施工场地移交和管线核查，形成施工准备清单；尚未明确的交付时间应在下次会议报告。

涉及金额（万元）：未载明

责任部门：项目部；要求时限：2026-01-22；办理阶段：施工准备