# 05-第5次园区改造项目专题会纪要

演示资料：以下内容为虚构的园区改造项目会议纪要，仅用于体验会议时间轴、同类议题追踪和原文核对功能，不构成实际审计事实。

第5次园区改造项目专题会

会议日期：2026-03-24

参会人员：张华、李宁、王敏

列席人员：赵磊、陈静

议题1：首期支付结果与余款审核

同类事项：预算调整与资金支付

会议确认首期款64万元已按审批手续支付。后续余款应与联合验收结果相衔接，财务部核对合同约定后再提出支付意见。

涉及金额（万元）：64

责任部门：财务部；要求时限：2026-04-16；办理阶段：支付后跟踪

议题2：联合验收结论与待办事项

同类事项：设备采购与验收

会议确认备用设备连续运行测试完成，联合验收记录已签署。设备培训签到和操作手册移交仍需补齐，采购部应逐项跟踪关闭。

涉及金额（万元）：128

责任部门：采购部；要求时限：2026-04-05；办理阶段：完成联合验收

议题3：需求签字页整改核对

同类事项：整改与责任落实

会议听取需求论证签字页已补齐的情况，要求综合部核对原件与归档件一致性，并对验收培训资料缺项继续建立整改台账。

涉及金额（万元）：未载明

责任部门：综合部；要求时限：2026-04-05；办理阶段：跟踪整改