# 06-第6次园区改造项目专题会纪要

演示资料：以下内容为虚构的园区改造项目会议纪要，仅用于体验会议时间轴、同类议题追踪和原文核对功能，不构成实际审计事实。

第6次园区改造项目专题会

会议日期：2026-04-16

参会人员：张华、李宁、赵磊

列席人员：王敏、陈静

议题1：累计支付与质保金安排

同类事项：预算调整与资金支付

会议听取设备采购累计支付115.2万元，合同金额128万元，剩余12.8万元按合同约定保留。会议要求核对质保金释放条件和到期提醒，不将剩余款自动视为可支付金额。

涉及金额（万元）：115.2

责任部门：财务部；要求时限：2026-04-30；办理阶段：核对剩余款

议题2：改造项目交付与遗留事项

同类事项：改造工程进度

会议听取改造区域已投入使用，要求项目部完成竣工资料核对和遗留事项交接。未完成事项继续登记责任人及办结期限。

涉及金额（万元）：未载明

责任部门：项目部；要求时限：2026-04-30；办理阶段：交付跟踪

议题3：整改台账阶段核对

同类事项：整改与责任落实

会议确认培训签到、操作手册和需求签字页已完成归档。综合部应保留核对记录，尚未到期的质保和维护事项转入后续跟踪清单。

涉及金额（万元）：未载明

责任部门：综合部；要求时限：2026-04-30；办理阶段：阶段核对